# Gestão de Dívida Técnica — {{PROJETO}}

Table of Contents

Dívida técnica não é código mau. É uma decisão consciente de entregar mais depressa hoje pagando juros amanhã. O que a torna perigosa é ser contraída sem registo: aí ninguém sabe quanto se deve, a quem, nem quando vence.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Responsável pelo registo | {{Tech lead}} |
| Revisto em | {{Revisão técnica quinzenal}} |
| Orçamento acordado | {{15 % da capacidade de cada ciclo}} |
| Última revisão | {{AAAA-MM-DD}} |

## 1. O que é e o que não é

| É dívida | Não é dívida |
| --- | --- |
| Atalho consciente, com alternativa conhecida | Código que ninguém percebe e ninguém decidiu |
| “Sabemos que isto não escala acima de {{N}}” | Bug — isso vai para o registo de defeitos |
| Biblioteca desatualizada por falta de tempo | Funcionalidade em falta — isso é âmbito |
| Teste que ficou por escrever | Preferência de estilo de quem chegou agora |
| Duplicação deixada de propósito para não bloquear | Reescrita porque “eu faria de outra forma” |

A pergunta que separa: alguém decidiu isto, e sabia o custo? Se sim, é dívida. Se não, é defeito ou desconhecimento — e trata-se de outra maneira.

## 2. Registo

| # | Dívida | Origem | Juro (o que custa) | Vencimento | Esforço | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | {{Sem índice em {{tabela}}; consultas lentas acima de {{100 k}} registos}} | {{Prazo do 1.º piloto}} | {{+2 s no ecrã de listagem}} | {{Antes de {{cliente grande}}}} | {{2 dias}} | Aberta |
| DT-02 | {{Autenticação duplicada em dois serviços}} | {{Integração à pressa}} | {{Cada alteração feita a dobrar}} | {{Próxima alteração de perfis}} | {{5 dias}} | Aberta |
| DT-03 | {{Feature flag {{X}} permanente}} | {{Lançamento faseado}} | {{Dois caminhos de código a testar}} | {{{{AAAA-MM-DD}}}} | {{1 dia}} | Em curso |

Os campos que ninguém preenche e são os únicos que interessam:

| Campo | Como se preenche bem |
| --- | --- |
| Juro | O que custa por semana, em concreto: tempo perdido, risco, bugs recorrentes. “É feio” não é juro |
| Vencimento | O acontecimento que a torna urgente: um volume, um cliente, uma funcionalidade. Não uma data inventada |
| Esforço | Dias de trabalho para pagar. Sem isto, nunca entra num planeamento |

## 3. Como se decide o que pagar

| Juro Esforço | Baixo | Alto |
| --- | --- | --- |
| Alto | Paga já — é o melhor negócio que a equipa vai fazer este mês | Planeia como trabalho próprio, com objetivo e prazo |
| Baixo | Paga quando passares por perto (regra do escuteiro) | Não pagues. Regista e revê daqui a {{6 meses}} |

Dívida que ninguém encontra não custa nada. Reescrever um módulo estável que ninguém toca há dois anos é despesa, não pagamento.

## 4. Orçamento

| Regra | Valor |
| --- | --- |
| Capacidade reservada por ciclo | {{15 %}} |
| Quem decide o que entra nesse orçamento | {{Tech lead}}, com o PO informado |
| Quando se pode gastar mais | {{Quando o juro estiver a bloquear entregas — decisão do comité}} |
| Quando se pode gastar menos | {{Nunca dois ciclos seguidos a zero}} |

Sem percentagem reservada, a dívida só se paga em crise — e em crise paga-se ao pior câmbio possível. A reserva não é generosidade com a equipa técnica: é o que impede a velocidade de cair sem ninguém perceber porquê.

## 5. Contrair dívida de propósito

É legítimo. O que não é legítimo é fazê-lo em silêncio. Antes de aceitar o atalho:

- Está registado no quadro acima, com juro e vencimento

- Existe alternativa conhecida e está descrita numa linha

- O PO sabe que o prazo de hoje custa {{N}} dias depois

- Se for estrutural, tem ADR com a secção “o que faria mudar esta decisão”

- Há um TODO no código com o número DT-nn — para quem o encontrar saber que foi decidido

## 6. Sinais de que está a ganhar-se dívida sem dar por isso

| Sinal | O que costuma indicar |
| --- | --- |
| Estimativas a subir para tarefas parecidas | O custo de mexer está a crescer |
| “Não mexas nisso, ninguém sabe como funciona” | Conhecimento perdido, e não código mau |
| Correções que criam sempre outro bug | Acoplamento por resolver |
| Testes desligados ou ignorados | A suite deixou de dar sinal |
| Uma pessoa é sempre a mesma para uma área | Dívida de conhecimento — ver Plano de Transição |
| Dependências há {{2 anos}} sem atualizar | Ver Licenças e Terceiros |

## 7. Revisão

Na revisão técnica, {{quinzenal}}:

- Que dívida custou tempo neste ciclo? Sobe o juro dessa.

- Alguma venceu — apareceu o volume, o cliente ou a funcionalidade que a torna urgente?

- O orçamento do ciclo passado foi gasto? Em quê?

- Entrou dívida nova? Está registada, ou descobrimo-la ao passar por lá?

Fecha-se uma dívida quando o código deixa de ter o problema — não quando alguém promete tratar dela.

## 8. Indicadores

| Indicador | Alvo | Atual |
| --- | --- | --- |
| Itens abertos com juro alto | {{≤ 3}} | {{…}} |
| Idade média do registo | {{< 6 meses}} | {{…}} |
| Orçamento de dívida usado por ciclo | {{10–15 %}} | {{…}} |
| Dívida contraída sem registo (detetada depois) | {{0}} | {{…}} |

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Modelo de ADR | Onde vive a dívida estrutural |
| Reuniões de Cadência | Onde se revê |
| Estimativas e Esforço | O juro aparece aqui, como derrapagem |
| Gestão de Feature Flags | A fonte de dívida mais esquecida |
| Padrões de Código | O que evita contrair dívida por descuido |