# Critérios de Conclusão — {{PROJETO}}

Table of Contents

Data: {{AAAA-MM-DD}} · Acordado por: {{equipa}} · Revisão: {{trimestral}}

## 1. Para que serve

“Pronto” significa coisas diferentes para quem escreve o código, para quem o testa e para quem o vai usar. Esta lista existe para que passe a significar uma só coisa — e para que ninguém tenha de perguntar.

Regra: a lista é acordada pela equipa, não imposta. Uma DoD que ninguém cumpre é pior do que não haver nenhuma: ensina que as listas são decorativas.

## 2. Critérios de Preparação — antes de começar

Uma story só entra em trabalho se:

- O valor para quem a vai usar está escrito, e não é “porque foi pedido”

- Os critérios de aceitação estão escritos e são verificáveis

- As dependências estão identificadas e desbloqueadas

- O desenho de interface existe, se houver interface

- Foi estimada pela equipa que a vai fazer

- Cabe num {{incremento}} — se não cabe, divide-se primeiro

## 3. Critérios de Conclusão — por story

### Código

- Cumpre todos os critérios de aceitação

- Segue os Padrões de Código

- Revisto por {{1}} pessoa que não a escreveu

- Sem TODO, código comentado ou de depuração

- Sem segredos no código nem no histórico

### Testes

- Testes automáticos escritos e a passar

- Cobertura do código novo ≥ {{80%}}

- Caminho de erro testado, não só o caminho feliz

- Todos os testes existentes continuam a passar

### Interface (se aplicável)

- Os cinco estados: vazio, a carregar, erro, sem permissão, parcial

- Navegável só por teclado

- Contraste verificado

- Testado em {{ecrã pequeno}} e {{grande}}

### Dados e segurança

- Migrações reversíveis e ensaiadas

- Entrada validada no servidor, e não só no cliente

- Autorização verificada — não basta esconder o botão

- Dados pessoais tratados segundo o registo RGPD

### Documentação

- Documentação afetada atualizada no mesmo PR

- ADR escrito, se houve decisão estrutural

- Registo de Alterações atualizado

### Operação

- Regista o que é preciso para diagnosticar em produção

- Métricas e alertas, se a funcionalidade os justificar

- Comportamento definido quando a dependência externa falha

### Aceitação

- Demonstrado a {{PO}} e aceite

- A correr em {{ambiente de testes}}

## 4. Critérios de Conclusão — por incremento

Além de todas as stories cumprirem a lista acima:

- Testes ponta a ponta do fluxo completo a passar

- Sem defeitos de gravidade {{1 ou 2}} em aberto

- Desempenho verificado ({{ver plano de carga}})

- Notas de versão escritas

- Procedimento de reversão testado

## 5. Critérios de Conclusão — por entrada em serviço

- Manual de Operação escrito e testado por quem vai estar de piquete

- Monitorização e alertas ativos

- Cópias de segurança a correr e restauro testado

- Utilizadores formados

- Suporte sabe o que fazer nas primeiras {{2 semanas}}

- Plano de reversão escrito e ensaiado

## 6. Exceções

Uma story pode ser dada como concluída sem cumprir tudo se, e só se, a exceção for registada:

| Story | Item não cumprido | Porquê | Dívida registada em | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Se esta tabela cresce todas as semanas, o problema não são as exceções — é a lista, que está desalinhada com a realidade. Reveja-se a lista.