# Publicação nas Lojas de Aplicações — {{PRODUTO}}

Table of Contents

Uma aplicação móvel não entra em produção por implantação: entra por aprovação de terceiros, com prazos que não controlas e regras que mudam sem aviso. Isso muda o planeamento — o que numa aplicação web é um deploy de dez minutos, aqui é um pedido com {{1 a 7 dias}} de espera e possibilidade de recusa.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Plataformas | {{Android (Google Play)}} · {{iOS (App Store)}} · {{distribuição interna}} |
| Conta de programador | {{Titular, e quem tem acesso}} |
| Responsável pelas submissões | {{Nome}} |
| Última revisão | {{AAAA-MM-DD}} |

## 1. Antes da primeira submissão

O que demora não é a submissão: é isto, e faz-se com {{4 semanas}} de antecedência.

- Conta de programador criada e paga, em nome da empresa e não de uma pessoa

- {{Verificação de identidade da organização concluída}} — pode demorar semanas

- Identificador da aplicação definido — não se muda depois

- Certificados e chaves de assinatura criados e guardados no cofre

- Política de Privacidade publicada num URL acessível — obrigatória em ambas as lojas

- Declaração de recolha de dados preenchida e coerente com a política

- {{Termos de utilização}} publicados

- Classificação etária respondida

- Contacto de suporte que exista mesmo

Perder a chave de assinatura do Android significa não poder atualizar a aplicação — nunca; publica-se outra, com outro identificador, e os utilizadores têm de a instalar de novo. É o único item desta lista que é irreversível.

## 2. Ficha da loja

| Elemento | Regra | Onde vive |
| --- | --- | --- |
| Nome | {{≤ 30 caracteres}} | {{…}} |
| Descrição curta | {{≤ 80 caracteres}} | {{…}} |
| Descrição completa | Sem promessas que a aplicação não cumpre | {{…}} |
| Capturas de ecrã | Por tamanho de dispositivo, {{com dados fictícios}} | Repositório |
| Ícone | {{Sem texto, legível a 48 px}} | Repositório |
| Novidades da versão | Escritas para o utilizador, não commits | Registo de Alterações |

As capturas de ecrã nunca levam dados reais — ver Dados de Teste.

## 3. Fluxo de lançamento

| Fase | Duração | Critério para avançar |
| --- | --- | --- |
| Interno | {{2 dias}} | Sem erros graves |
| Fechado | {{5 dias}} | {{Sem falhas; feedback tratado}} |
| Revisão | {{1–7 dias}} | Aprovação da loja |
| Faseado | {{{{10 %}} → {{50 %}} → {{100 %}}}} | {{Taxa de falhas < {{1 %}}}} |

O lançamento faseado é o equivalente ao canary — e é a única reversão que existe: não há rollback numa loja. Retirar uma versão não desinstala nada a ninguém; a correção é sempre uma versão nova, com novo tempo de revisão.

## 4. Consequências para o planeamento

| Realidade | Consequência |
| --- | --- |
| Revisão de {{1 a 7 dias}} | Uma correção crítica não chega no próprio dia |
| Sem reversão | O teste tem de acontecer antes, não em produção |
| Utilizadores em versões antigas | A API tem de suportar {{N-2}} versões — ver Desenho da API |
| Atualização não é imediata | Precisa de mecanismo de atualização obrigatória para casos graves |
| Regras mudam sem aviso | Rever as políticas das lojas {{trimestralmente}} |

Mecanismo de versão mínima: a aplicação pergunta ao servidor a versão mínima suportada e bloqueia com uma mensagem clara se estiver abaixo. Sem isto, uma alteração incompatível na API parte as aplicações de quem não atualizou.

## 5. Motivos frequentes de recusa

| Motivo | Como evitar |
| --- | --- |
| Política de privacidade inacessível ou incoerente | URL público e igual ao declarado |
| Declaração de dados não corresponde ao que a aplicação faz | Rever com quem implementou |
| Permissões pedidas sem justificação | Pedir só o necessário, e no momento em que é preciso |
| Conta de teste não fornecida ou não funcional | Fornecer credenciais válidas na submissão |
| Funcionalidade incompleta ou a falhar na revisão | Testar na configuração de produção |
| {{Pagamentos fora do sistema da loja}} | {{Verificar a regra aplicável}} |

## 6. Registo de versões publicadas

| Versão | Build | Data de submissão | Data de aprovação | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{1.2.0}} | {{45}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{…}} |

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Guia de Implantação | O equivalente para os serviços |
| Política de Privacidade e Termos | Exigidos pelas lojas |
| Registo de Alterações | Origem das novidades da versão |
| Desenho da API | Compatibilidade com versões antigas |
| Plano de Testes | O que corre antes de submeter |