# Relatório de Encerramento — {{PROJETO}}

Table of Contents

Data: {{AAAA-MM-DD}} · Elabora: {{nome}} · Aprova: {{patrocinador}} Período do projeto: {{início}} a {{fim}}

## 1. Resumo

{{Um parágrafo: o que se propôs fazer, o que se fez, e se cumpriu o objetivo. Escrito para ser lido por quem não acompanhou.}}

Resultado global: {{objetivos cumpridos | cumpridos parcialmente | não cumpridos}}

## 2. Objetivos — prometido e entregue

| # | Objetivo | Meta | Alcançado | Cumpriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{Reduzir o tempo de registo}} | {{de 12 para 3 min}} | {{4 min}} | {{Parcialmente}} |
| 2 | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Onde não se cumpriu, porquê: {{explicação factual, sem defesa}}

## 3. Entregas

| # | Entrega | Estado | Aceite por | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | {{…}} | Entregue | {{…}} | {{…}} |
| E2 | {{…}} | {{Entregue parcialmente}} | {{…}} | {{…}} |

Fora do âmbito, e assim ficou: {{…}}

## 4. Prazo

| Marco | Planeado | Real | Desvio | Causa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{M1}} | {{…}} | {{…}} | {{+2 sem}} | {{…}} |
| {{Entrada em serviço}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Desvio global: {{+N semanas ({{X}}%)}}

## 5. Esforço e custo

| Rubrica | Orçamentado | Real | Desvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Esforço interno | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| Licenças | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| Infraestrutura | {{…}} | {{…}} | {{…}} |
| Total |  |  |  |

Alterações de âmbito aceites: {{N pedidos, +X dias}} — ver Gestão de Alterações.

## 6. Qualidade

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Defeitos encontrados em UAT | {{…}} |
| Defeitos em produção nas primeiras {{4}} semanas | {{…}} |
| Gravidade 1 em produção | {{…}} |
| Disponibilidade no 1.º mês | {{…}} |
| Cobertura de testes | {{…}} |

## 7. Adesão

| Indicador | Meta | Real |
| --- | --- | --- |
| {{Utilizadores ativos}} | {{…}} | {{…}} |
| {{% de registos na aplicação}} | {{…}} | {{…}} |
| {{Satisfação}} | {{…}} | {{…}} |

## 8. Riscos — o que se concretizou

| # | Risco previsto | Concretizou-se | Impacto real | A mitigação funcionou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | {{…}} | {{Sim}} | {{…}} | {{Sim/Não}} |

Problemas que não estavam no registo: {{os que ninguém previu — e é isto que vale a pena guardar para o próximo projeto}}

## 9. Dívida técnica deixada

| # | Dívida | Porquê ficou | Custo de resolver | Prazo proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{…}} |

Registada em {{backlog/sistema}} para não desaparecer com o encerramento do projeto.

## 10. Encerramento formal

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Entregas aceites | ☐ |
| Documentação entregue e verificada | ☐ |
| Equipa de manutenção formada e autónoma | ☐ |
| Acessos de projeto revistos e reduzidos | ☐ |
| Ambientes temporários desligados | ☐ |
| Contratos com fornecedores fechados ou transitados | ☐ |
| Lições aprendidas escritas | ☐ |
| Transição concluída | ☐ |
| Orçamento fechado | ☐ |

Data de encerramento: {{…}} · Aprovado por: {{…}}