# Plano de Projeto — {{PROJETO}}

Table of Contents

Estado: {{rascunho | aprovado | em execução | encerrado}} Versão: {{1.0}} · Data: {{AAAA-MM-DD}} · Dono: {{nome}} Aprova: {{nome/comité}} · Próxima revisão: {{AAAA-MM-DD}}

## 1. Porque existe este projeto

{{Dois parágrafos, não mais. O problema de negócio, não a solução técnica. Se não conseguires explicar porque é que isto é feito sem nomear tecnologia, o projeto ainda não está definido.}}

Resultado esperado: {{a mudança concreta no negócio quando isto acabar}}

Como se saberá que correu bem:

| # | Indicador | Hoje | Meta | Medido por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{Tempo médio de registo de uma ocorrência}} | {{12 min}} | {{3 min}} | {{relatório mensal}} |
| 2 | {{…}} |  |  |  |

## 2. Âmbito

### 2.1 Dentro do âmbito

| # | Entrega | Descrição | Aceite por |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | {{Aplicação web de gestão}} | {{…}} | {{PO}} |
| E2 | {{…}} |  |  |

### 2.2 Fora do âmbito — e dito por escrito

| Não se faz | Porquê | Quando se reavalia |
| --- | --- | --- |
| {{Integração com o ERP}} | {{Depende de contrato ainda por assinar}} | {{Fase 2}} |
| {{…}} |  |  |

Esta tabela é a mais importante do documento. O âmbito não cresce por decisão — cresce por omissão, uma conversa de cada vez. O que não está escrito aqui como excluído será assumido como incluído por alguém.

### 2.3 Pressupostos e dependências

| # | Tipo | Descrição | Se falhar |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pressuposto | {{Os dados-mestre existem e estão limpos}} | {{+3 semanas de limpeza}} |
| D1 | Dependência | {{Acesso à base de dados até {{data}}}} | {{Bloqueia E2}} |

## 3. Marcos e calendário

| Marco | Data alvo | Critério de conclusão — verificável | Quem confirma |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Requisitos fechados | {{data}} | {{Lista RF assinada; matriz de rastreabilidade preenchida}} | {{PO}} |
| M2 — Arquitetura decidida | {{data}} | {{ADRs escritos para as 3 decisões estruturais}} | {{Arquiteto}} |
| M3 — Incremento 1 aceite | {{data}} | {{UAT passou; 0 defeitos de gravidade 1}} | {{PO}} |
| M4 — Entrada em serviço | {{data}} | {{Manual de Operação entregue; equipa formada; monitorização ativa}} | {{Operação}} |

Um marco só existe se tiver um critério que alguém possa verificar sem perguntar a ninguém. “Desenvolvimento concluído” não é um marco.

## 4. Decomposição do trabalho (WBS)

No Mermaid, {{ }} é a sintaxe de uma forma — por isso os marcadores não se usam dentro de um mindmap. Substituir os nomes diretamente.

| ID | Pacote de trabalho | Entrega | Esforço | Dono | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | {{Levantamento}} | {{Documento de requisitos}} | {{15 d}} | {{…}} | — |
| 2.1 | {{Módulo A}} | {{Funcionalidade X operacional}} | {{30 d}} | {{…}} | 1.1 |

Detalhe das estimativas em Estimativas e Esforço.

## 5. Equipa e alocação

| Papel | Pessoa | Alocação | Período | Substituto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{Product Owner}} | {{…}} | {{20%}} | {{todo o projeto}} | {{…}} |
| {{Programador}} | {{…}} | {{100%}} | {{…}} | — |

Fator autocarro: {{quantas pessoas têm de desaparecer para o projeto parar}}. Se for 1, isso é um risco no registo, não um facto da vida.

## 6. Orçamento

| Rubrica | Estimado | Comprometido | Gasto | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esforço interno | {{X d/h}} |  |  |  |
| Licenças e subscrições | {{€}} |  |  | {{listar cada uma}} |
| Infraestrutura | {{€/mês}} |  |  |  |
| Formação | {{€}} |  |  |  |
| Reserva de contingência | {{10–15%}} |  |  | Para riscos identificados |

## 7. Riscos principais

Os cinco maiores. O registo completo está na Matriz de Riscos.

| # | Risco | P×I | Mitigação | Dono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | {{…}} | {{Alto}} | {{…}} | {{…}} |

## 8. Como se governa

| Ritual | Quando | Quem | Produz |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto de situação | {{semanal, 30 min}} | {{equipa}} | {{Relatório de estado}} |
| Comité de acompanhamento | {{mensal}} | {{patrocinador, PO}} | {{decisões registadas em ata}} |
| Revisão de incremento | {{fim de cada incremento}} | {{equipa + PO}} | {{aceitação ou lista de correções}} |

Papéis e responsabilidades em Matriz RACI. Alterações ao âmbito em Gestão de Alterações.

## 9. Critérios de encerramento

O projeto está concluído quando todos se verificarem:

- Todas as entregas da secção 2.1 aceites formalmente

- Indicadores da secção 1 medidos pelo menos uma vez em produção

- Documentação operacional entregue e testada por quem vai manter

- Equipa de manutenção formada e a responder sozinha há {{2 semanas}}

- Relatório de Encerramento escrito

## 10. Histórico de aprovação

| Versão | Data | Alteração | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | {{data}} | Versão inicial | {{…}} |