# Ata de Reunião — modelo

Table of Contents

Copiar este ficheiro para atas/AAAA-MM-DD-{{assunto}}.md a cada reunião. Uma ata que demora mais de 10 minutos a escrever não se escreve na semana seguinte.

Antes: Convocatória e Agenda · Depois: as ações passam ao Registo de Ações e Próximos Passos

## {{Assunto}} — {{AAAA-MM-DD}}

Hora: {{10:00–11:00}} · Local: {{Teams / sala}} Escreve a ata: {{nome}}

| Presentes | Ausentes (convocados) | Distribuir a |
| --- | --- | --- |
| {{…}} | {{…}} | {{…}} |

### 1. Objetivo da reunião

{{Uma frase. O que tinha de sair daqui decidido.}}

### 2. Decisões

Só o que ficou decidido. O que ficou em aberto vai para a secção 4.

| # | Decisão | Fundamento | Quem decidiu | Reversível? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{Sim/Não}} |

Uma decisão sem fundamento escrito volta à mesa dentro de dois meses, porque ninguém se lembra do que a justificou — e quem não esteve presente tem todo o direito de a questionar.

### 3. Ações

| # | Ação | Dono | Prazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | {{…}} | {{nome — uma pessoa, não uma equipa}} | {{AAAA-MM-DD}} | Aberta |

Uma ação sem dono e sem data não é uma ação — é um desejo.

Copiar para o Registo de Ações com o número A-nnn. A ata regista o que se decidiu num dia; o registo é que responde por elas depois.

### 4. Em aberto

| # | Questão | Quem tem de responder | Até quando | Bloqueia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | {{…}} | {{…}} | {{…}} | {{o quê}} |

### 5. Riscos levantados

| Risco | Registado na matriz? |
| --- | --- |
| {{…}} | {{sim — R-nn / não}} |

### 6. Próxima reunião

Quando: {{…}} · Objetivo: {{…}} · Preparação necessária: {{…}}

## Registo consolidado de decisões

Tabela mantida à parte, alimentada por todas as atas. É aqui que se procura “porque é que fizemos assim?”.

| # | Data | Decisão | Onde está a ata | Ainda em vigor? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | {{…}} | {{…}} | {{ficheiro}} | {{Sim / Substituída por D7}} |

Decisões técnicas estruturais não vivem aqui — vivem como ADR, junto do código.