# Convocatória e Agenda — modelo

Table of Contents

A ata escreve-se depois; a agenda decide se a reunião valeu a pena. Uma reunião sem objetivo escrito é uma reunião cujo resultado ninguém consegue avaliar.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | {{PROJETO}} |
| Responsável pelo modelo | {{Gestor de projeto}} |
| Última revisão | {{AAAA-MM-DD}} |

## 1. Antes de convocar — o teste das três perguntas

| Pergunta | Se a resposta for… | Então |
| --- | --- | --- |
| O que tem de sair daqui? | “Fazer o ponto” | Não é objetivo. Ou há uma decisão a tomar, ou escreve-se |
| Podia ser um documento? | Sim | Escreve o documento. Só se convoca se for preciso discutir |
| Quem decide vai estar? | Não | Adia. Uma reunião sem quem decide produz uma segunda reunião |

Custo de uma reunião: {{n.º de pessoas}} × {{duração}} × {{custo/hora}}. Seis pessoas durante uma hora custam um dia de trabalho. Convocar é gastar orçamento de outra pessoa.

## 2. Tipos de reunião

Cada tipo tem uma saída diferente. Misturar dois tipos na mesma hora garante que nenhum se cumpre.

| Tipo | Objetivo | Saída obrigatória | Máx. pessoas | Duração típica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisão | Escolher entre opções | Decisão registada com fundamento | {{5}} | {{30–45 min}} |
| Alinhamento | Garantir entendimento comum | Ações com dono | {{8}} | {{30 min}} |
| Geração | Produzir opções, levantar requisitos | Lista de opções / requisitos em bruto | {{6}} | {{60–90 min}} |
| Resolução | Desbloquear um problema concreto | Causa identificada + próximo passo | {{4}} | {{30 min}} |
| Ritual | Cadência da equipa | Ver Reuniões de Cadência | equipa | fixa |
| Informação | Comunicar o que já está decidido | Nenhuma — considera escrever | — | {{15 min}} |

Uma reunião de decisão com dez pessoas não é uma reunião de decisão: é uma plateia. Convida quem decide e quem tem informação que a decisão precisa; o resto lê a ata.

## 3. Modelo de convocatória

Colar no corpo do convite. Se não couber aqui, a reunião está mal definida.

**Objetivo:** {{uma frase — o que fica decidido/produzido no fim}}
**Tipo:** {{Decisão / Alinhamento / Geração / Resolução}}
**Duração:** {{45 min}} · **Local:** {{Teams / sala}}

**Pré-leitura (obrigatória, {{10}} min):** {{ligação ao documento}}
Quem não ler, ouve; não discute o que está escrito.

**Agenda**
| Tempo | Ponto | Quem conduz | Sai daqui |
|---|---|---|---|
| {{5'}} | {{Contexto e objetivo}} | {{nome}} | — |
| {{20'}} | {{Ponto a decidir}} | {{nome}} | {{Decisão}} |
| {{15'}} | {{Ponto a discutir}} | {{nome}} | {{Ações}} |
| {{5'}} | Ações, donos e prazos | {{quem facilita}} | {{Registo de ações}} |

**Presença necessária:** {{nomes — quem decide}}
**Opcional (lê a ata):** {{nomes}}

**Se {{nome}} não puder estar, a reunião é adiada** — é quem decide {{o quê}}.

## 4. Agenda — regras que a fazem funcionar

| Regra | Porquê |
| --- | --- |
| Cada ponto tem dono e tempo | Sem tempo atribuído, o primeiro ponto come a hora toda |
| Cada ponto declara o que sai dali | “Falar sobre X” não tem critério de conclusão |
| O ponto mais importante primeiro | O último ponto da agenda é o que fica sempre por discutir |
| Máximo três pontos numa hora | Mais do que isso é uma lista de intenções |
| Pontos de informação por escrito, antes | Ler em voz alta o que está escrito é desperdício coletivo |
| Reservar os últimos 5 minutos para as ações | Ações decididas no corredor não existem |

Pré-leitura: enviada com {{24 h}} de antecedência. Se não houver pré-leitura pronta à hora de convocar, adia-se a reunião, não se improvisa a discussão.

## 5. Papéis na sala

| Papel | Responsabilidade | Nota |
| --- | --- | --- |
| Quem convoca | Objetivo, agenda, pré-leitura, convidados certos | Responde pelo tempo gasto por todos |
| Facilitador | Conduz, corta divagações, gere o tempo | Pode não ser quem convoca |
| Quem decide | Toma a decisão quando não há consenso | Tem de estar identificado antes |
| Quem escreve a ata | Regista decisões e ações em direto | Rotativo; nunca é quem mais fala |
| Participantes | Trazem informação, não assistem | Se não tens papel, não precisas de estar |

Quando não há consenso, decide {{o papel definido na matriz RACI}}. Consenso não é requisito; entendimento do fundamento é.

## 6. Condução

- Começa à hora, mesmo com ausências. Esperar cinco minutos por atrasados ensina a chegar atrasado.

- Objetivo lido em voz alta no primeiro minuto. Se ninguém o reconhecer, a reunião está errada — termina-a.

- O mais júnior fala primeiro nos pontos de opinião. Depois de o chefe opinar, o resto da sala já não discorda.

- Divagação → estacionamento. Regista-se em “Em aberto” e segue-se. Ver Ata §4.

- Termina quando o objetivo estiver cumprido, mesmo que sobrem 20 minutos. Devolver tempo é um resultado.

- Termina na mesma se o objetivo não for atingível — e regista-se porquê e o que falta.

Fecho, sempre nesta ordem: decisões tomadas → ações com dono e prazo → o que ficou em aberto → data e objetivo da próxima.

## 7. Reuniões recorrentes

Toda a reunião recorrente tem data de validade. Sem ela, sobrevive ao motivo que a criou.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Motivo que a justifica | {{…}} |
| Revisão da necessidade | {{Trimestral}} |
| Critério para terminar | {{Quando {{condição}} deixar de existir}} |
| Custo por ocorrência | {{n.º pessoas × duração}} |

Sinais de que deve terminar ou mudar de formato: ninguém prepara nada · a ata repete a da semana anterior · metade dos convocados fica em silêncio · a saída seria a mesma sem reunião.

## 8. Reuniões com cliente ou fornecedor

O que muda face às internas:

| Aspeto | Regra |
| --- | --- |
| Agenda | Enviada com {{48 h}}; alterações do cliente aceites até {{24 h}} antes |
| Presença do lado do cliente | Confirmar quem decide — não basta “alguém do departamento” |
| Ata | Escrita por nós, enviada em ≤ {{24 h}}, com prazo de contestação de {{3 dias úteis}} |
| Decisões com impacto em custo ou prazo | Não se fecham na reunião — seguem por Gestão de Alterações |
| Pedidos novos | Registados como pedido, nunca como ação, mesmo que pareçam pequenos |
| Compromissos verbais | Só existem depois de escritos na ata e não contestados |

“Ficou combinado na reunião” sem ata não é um argumento. É uma memória — e as duas partes têm memórias diferentes.

## 9. Erros comuns

| Erro | Consequência | Correção |
| --- | --- | --- |
| Convocar sem objetivo | Discussão sem critério de fim | Uma frase: “no fim fica decidido X” |
| Convidar “por segurança” | Custo alto, participação baixa | Lista mínima; o resto recebe a ata |
| Pré-leitura enviada 5 min antes | Ninguém leu; lê-se em voz alta | {{24 h}} ou adia |
| Reunião para informar | Tempo de N pessoas para o que se lê em 2 min | Escreve; reúne só para discutir |
| Sem ação registada | Repete-se a discussão daí a duas semanas | Últimos 5 min para ações |
| Recorrente que ninguém cancela | Erosão da confiança na cadência | Data de validade + revisão trimestral |

## 10. Checklist de quem convoca

Antes - [ ] Objetivo numa frase, com saída verificável - [ ] Tipo de reunião identificado - [ ] Lista mínima de convidados; quem decide confirmado - [ ] Agenda com tempos e donos - [ ] Pré-leitura pronta e enviada com {{24 h}} - [ ] Quem escreve a ata está definido

Depois - [ ] Ata publicada em ≤ {{24 h}} — ver Ata de Reunião - [ ] Ações no Registo de Ações, com dono e data - [ ] Decisões no registo consolidado - [ ] Pontos em aberto com responsável e prazo

## Documentos relacionados

| Documento | Relação |
| --- | --- |
| Ata de Reunião | O que se escreve depois |
| Registo de Ações e Próximos Passos | Onde vivem as ações depois da ata |
| Reuniões de Cadência | As recorrentes, com guião próprio |
| Reunião de Arranque | A primeira de todas |
| Responsabilidades e Comunicação | Quem decide, quem é consultado |