# Relatório de Estado — {{PROJETO}}

Table of Contents

Modelo para o ponto de situação periódico. Uma página. Se não cabe numa página, o problema não é o formato.

## {{Semana N}} — {{AAAA-MM-DD}}

Estado global: {{🟢 a correr | 🟡 com atenção | 🔴 em risco}} Marco seguinte: {{M3 — Incremento 1 aceite}} · Data alvo: {{AAAA-MM-DD}} Confiança em cumprir: {{alta | média | baixa}}

### 1. O semáforo, e o que o justifica

| Dimensão | Estado | Porquê |
| --- | --- | --- |
| Âmbito | {{🟢}} | {{…}} |
| Prazo | {{🟡}} | {{…}} |
| Esforço | {{🟢}} | {{…}} |
| Qualidade | {{🟢}} | {{…}} |
| Riscos | {{🔴}} | {{…}} |

Um semáforo amarelo com a coluna do “porquê” vazia é um semáforo verde disfarçado. A cor sem a razão não informa ninguém.

### 2. Feito desde o último relatório

- {{…}}

- {{…}}

### 3. A fazer até ao próximo

- {{…}}

### 4. Bloqueios — e o que preciso de quem lê

| # | Bloqueio | Desde | Quem desbloqueia | O que peço | Se não se resolver até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | {{…}} | {{data}} | {{nome}} | {{decisão / acesso / pessoa}} | {{data}} → {{consequência}} |

Esta é a secção que faz o relatório valer a pena. Um relatório sem pedidos é um relatório que não precisava de ser lido.

### 5. Números

| Indicador | Anterior | Agora | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| {{Stories concluídas / planeadas}} | {{12/20}} | {{16/20}} | ↗ |
| {{Defeitos abertos (gravidade 1–2)}} | {{3}} | {{1}} | ↘ |
| {{Esforço gasto / estimado}} | {{45%}} | {{58%}} | — |
| {{Alterações de âmbito aceites (acumulado)}} | {{+5 d}} | {{+7 d}} | ↗ |

### 6. Decisões que preciso que sejam tomadas

| # | Decisão pendente | Quem decide | Até quando | Custo de adiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{…}} | {{…}} | {{data}} | {{…}} |