# User Stories e Backlog — {{PROJETO}}

Table of Contents

## Convenções

Formato: Como <persona>, quero <capacidade>, para <benefício>. Título: verbo + objeto (ex.: “Exportar relatório em CSV”) ID: US-nn

### Definition of Ready (DoR) — a story pode entrar em sprint quando:

- Valor para o utilizador claro (o “para” não é “porque sim”)

- Critérios de aceitação escritos e testáveis

- Dependências identificadas e desbloqueadas

- Design/protótipo disponível quando aplicável

- Estimada pela equipa

- Cabe num sprint

### Definition of Done (DoD) — a story está feita quando:

- Código revisto e integrado na branch principal

- Testes automáticos escritos e a passar

- Critérios de aceitação verificados pelo PO

- Acessibilidade verificada (teclado + contraste)

- Documentação atualizada

- Instrumentação/analítica implementada

- Sem regressões conhecidas

- Implantado em {{staging}}

### INVEST — checklist por story

Independente · Negociável · Valiosa · Estimável · Small · Testável

## Épico E-01 — {{Nome do épico}}

Objetivo: {{…}} Métrica de sucesso: {{…}} PRD: PRD-001

### US-01 — {{Título}}

Como {{gestor de encomendas}}, quero {{filtrar encomendas por estado e prazo}}, para {{atuar primeiro nas que estão em risco}}.

| Épico | E-01 |
| --- | --- |
| Prioridade | Must |
| Estimativa | {{5}} pontos |
| Sprint | {{12}} |
| Requisitos | RF-07, RNF-01 |
| Caso de uso | UC-03 |
| Protótipo | {{link Figma}} |

Critérios de aceitação

Funcionalidade: Filtrar encomendas

  Contexto:
    Dado que estou autenticado como "gestor de encomendas"
    E existem 50 encomendas em estados variados

  Cenário: Filtrar por estado
    Quando seleciono o estado "Em atraso"
    Então vejo apenas encomendas em atraso
    E o contador indica o número de resultados

  Cenário: Combinar filtros
    Quando seleciono o estado "Em atraso" e o prazo "Próximos 7 dias"
    Então vejo apenas encomendas que cumprem ambos os critérios

  Cenário: Sem resultados
    Quando aplico filtros sem correspondência
    Então vejo a mensagem "Nenhuma encomenda corresponde aos filtros"
    E tenho a opção "Limpar filtros"

  Cenário: Persistência dos filtros
    Dado que apliquei filtros
    Quando navego para outra página e regresso
    Então os filtros permanecem aplicados

Notas técnicas: {{índice em (estado, prazo); paginação server-side}} Fora do âmbito: {{guardar filtros como vistas nomeadas → US-09}} Riscos/dúvidas: {{…}}

### US-02 — {{Título}}

{{Repetir estrutura}}

## Spikes (investigação com tempo limitado)

### SPK-01 — {{Avaliar viabilidade de X}}

| Pergunta a responder | {{…}} |
| --- | --- |
| Timebox | {{2 dias}} |
| Entregável | {{Documento comparativo + recomendação + protótipo descartável}} |
| Critério de conclusão | {{Equipa consegue decidir entre A e B}} |

## Dívida técnica

| ID | Descrição | Impacto se não resolver | Esforço | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | {{…}} | {{…}} | {{M}} | {{Alta}} |

## Backlog resumido

| ID | Título | Tipo | Prioridade | Estimativa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | {{…}} | Story | Must | 5 | Pronta |
| US-02 | {{…}} | Story | Should | 3 | Em refinamento |
| DT-01 | {{…}} | Dívida | — | 8 | Backlog |
| BUG-01 | {{…}} | Bug | Must | 2 | Em curso |