# Ordem de Execução

Table of Contents

Os 69 documentos pela ordem em que se produzem, do primeiro dia ao encerramento. A ordem dos ficheiros é a ordem de execução — as pastas estão numeradas para que assim seja, e a coletânea segue a mesma sequência.

Não se escrevem todos. Ver §12: cada contexto tem o seu subconjunto. Um documento escrito por via das dúvidas é o primeiro a ficar desactualizado, e desactualizado ensina a desconfiar de todos os outros.

## Como ler as colunas

| Coluna | Significa |
| --- | --- |
| Quando | O momento em que se escreve, não o momento em que se lê |
| Dono | Quem responde por ele estar certo e atualizado |
| Gatilho | O acontecimento que torna este documento necessário |

## 1. Produto — porquê e para quem

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visão de Produto | Antes de tudo | PO | Existe uma ideia |
| 2 | Personas | Com a visão | PO / UX | Sabe-se para quem é |
| 3 | PRD | Depois da visão aprovada | PO | Há orçamento |
| 4 | Roadmap | Depois do PRD | PO | Há mais do que uma fase |

## 2. Gestão de projeto — como se conduz

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Plano de Projeto | Ao arrancar | Gestor | O projeto é aprovado |
| 6 | Estimativas e Esforço | Com o plano | Equipa | É preciso um prazo |
| 7 | Responsabilidades e Comunicação | Com o plano | Gestor | Há mais de uma equipa |
| 8 | Gestão de Alterações | Antes do 1.º pedido | Gestor | O âmbito foi fechado |
| 9 | Ata de Reunião | A cada reunião | Quem convoca | Sempre |
| 10 | Relatório de Estado | Periódico | Gestor | Sempre |

## 3. Requisitos — o quê

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Levantamento de Requisitos | Primeira fase | Analista | Antes de escrever requisitos |
| 12 | Requisitos Funcionais | Após o levantamento | Analista | Sempre |
| 13 | Requisitos Não Funcionais | Com os funcionais | Analista / Arquiteto | Nunca saltar — decidem a arquitetura |
| 14 | User Stories | Antes de construir | PO | Trabalho iterativo |
| 15 | Matriz de Rastreabilidade | Contínuo | Analista | Setor regulado ou âmbito volátil |
| 16 | Glossário | Desde o 1.º dia | Analista | Duas pessoas usam a mesma palavra para coisas diferentes |

## 4. Análise — como funciona o negócio

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Casos de Uso | Após os requisitos | Analista | Há fluxos com alternativas |
| 18 | Guia de Diagramas | Referência | — | Consulta |
| 19 | Fluxos e Processos | Com os casos de uso | Analista | Há processo a mudar |
| 20 | User Journey | Com as personas | UX | A experiência atravessa canais |
| 21 | Regras de Negócio | Com os requisitos | Analista | Há cálculos ou decisões automáticas |
| 22 | Modelo de Domínio | Antes da arquitetura | Arquiteto | Domínio com mais de 10 entidades |

## 5. Design — como se apresenta

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Especificação de Interface | Antes de construir ecrãs | UX | Há interface |
| 24 | Wireframes e Protótipo | Antes da especificação final | UX | Antes de escrever código |
| 25 | Sistema de Design | Antes do 2.º ecrã | UX | Mais de uma pessoa a construir |
| 26 | Acessibilidade | Desde o início | UX | Obrigação legal ou público diverso |
| 27 | Conteúdo e Microcopy | Com a especificação | UX / PO | Há mais de um idioma ou muitas mensagens |

## 6. Arquitetura — como está construído

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Documento de Arquitetura | Antes de construir | Arquiteto | Mais de um componente |
| 29 | ADR | A cada decisão | Quem decide | Decisão estrutural |
| 30 | Modelo de Dados | Antes da 1.ª migração | Arquiteto | Há base de dados |
| 31 | Diagramas de Sequência | Conforme necessário | Arquiteto | Fluxo com 3+ componentes |
| 32 | Desenho de API | Antes do 1.º endpoint | Arquiteto | Há API |
| 33 | Integrações | Antes de integrar | Arquiteto | Há sistema externo |
| 34 | Escolha de Tecnologia | Antes de escrever código | Arquiteto | Há 3+ candidatos sérios |
| 35 | Prova de Conceito | Antes de decidir | Equipa | Não se sabe o suficiente para estimar |
| 36 | Plano de Migração de Dados | Antes da entrada em serviço | Arquiteto | Há dados a trazer de outro sítio |

## 7. Desenvolvimento — como se trabalha

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Setup do Ambiente | Antes de entrar a 2.ª pessoa | Tech Lead | Sempre |
| 38 | Guia de Contribuição | Com o setup | Tech Lead | Mais de uma pessoa |
| 39 | Padrões de Código | Primeira semana | Tech Lead | Mais de uma pessoa |

## 8. Qualidade — como se verifica

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Plano de Testes | Antes de construir | QA | Sempre |
| 41 | Casos de Teste | Com cada funcionalidade | QA | Sempre |
| 42 | Critérios de Aceitação | Com cada story | PO | Sempre |
| 43 | Critérios de Conclusão | Primeira semana | Equipa | Mais de uma pessoa |
| 44 | Testes de Desempenho e Carga | Antes da entrada em serviço | QA | Há RNF de desempenho |
| 45 | Relatório de Testes | Antes de cada entrega | QA | Alguém tem de autorizar |

## 9. Operação — como se mantém a correr

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Deployment | Antes da 1.ª publicação | SRE | Sempre |
| 47 | Runbook | Antes da entrada em serviço | SRE | Alguém vai estar de piquete |
| 48 | Incidentes e Post-Mortem | Antes do 1.º incidente | SRE | Sempre |
| 49 | Monitorização | Com a 1.ª publicação | SRE | Sempre |
| 50 | Backup e DR | Antes dos 1.os dados reais | SRE | Há dados que não se podem perder |
| 51 | Acordo de Nível de Serviço | Antes de prometer | Gestor | Há compromisso com terceiros |
| 52 | Plano de Capacidade | 1.º mês em produção | SRE | O sistema cresce |
| 53 | Ambientes e Configuração | Com o 2.º ambiente | SRE | Mais de um ambiente |

## 10. Governança — conformidade e risco

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Segurança | Antes da entrada em serviço | Segurança | Sempre |
| 55 | Privacidade / RGPD | Antes do 1.º dado pessoal | DPO | Há dados pessoais |
| 56 | Matriz de Riscos | Ao arrancar | Gestor | Sempre |
| 57 | Licenças e Terceiros | Com a 1.ª dependência | Tech Lead | Há dependências externas |
| 58 | Contratação e Fornecedores | Antes de contratar | Gestor | Há terceiros |
| 59 | Plano de Auditoria | Antes da entrada em serviço | Segurança | Setor regulado |

## 11. Utilizador — como se usa

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | README do produto | Com o repositório | Tech Lead | Sempre |
| 61 | Manual do Utilizador | Antes da formação | PO | Há utilizadores externos à equipa |
| 62 | Changelog | Desde a 1.ª versão | Tech Lead | Sempre |
| 63 | Guia de Administração | Antes da entrada em serviço | PO | Alguém administra contas |
| 64 | FAQ e Resolução de Problemas | 1.ª semana em produção | Suporte | Há suporte |
| 65 | Plano de Formação e Adesão | −4 semanas | PO | O sistema substitui um processo existente |

## 12. Encerramento

| # | Documento | Quando | Dono | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Relatório de Encerramento | No fim | Gestor | O projeto acaba |
| 67 | Lições Aprendidas | Até 2 semanas depois | Equipa | Sempre |
| 68 | Plano de Transição | Antes de a equipa sair | Tech Lead | Quem construiu não vai manter |

## 13. Os que não esperam pela sua vez

Sete documentos que se escrevem antes do que a numeração sugere, porque a sua ausência já custou tempo a alguém:

| Documento | Escrever quando | Porquê |
| --- | --- | --- |
| Glossário | 1.º dia | Duas palavras para a mesma coisa custam meses |
| Requisitos Não Funcionais | Antes da arquitetura | São eles que a decidem |
| Critérios de Conclusão | 1.ª semana | Sem ela, “pronto” significa cinco coisas |
| Backup e DR | Antes dos 1.os dados reais | Depois é tarde |
| Privacidade / RGPD | Antes do 1.º dado pessoal | Idem |
| Escolha de Tecnologia | Antes da 1.ª linha | Depois de escrita, a decisão já foi tomada por omissão |
| Ata de Reunião | 1.ª reunião | Uma decisão não registada volta à mesa em dois meses |

## 14. Que subconjunto escolher

| Contexto | Documentos | Quantos |
| --- | --- | --- |
| Protótipo / MVP | 1, 14, 24, 29, 37, 43, 60 | 7 |
| App interna pequena | + 5, 9, 12, 13, 17, 28, 30, 40, 47, 61, 63 | 18 |
| Produto em produção | + 3, 6, 7, 8, 16, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 65 | 46 |
| Setor regulado | Tudo, com ênfase em 15, 55, 56, 59 | 68 |
| Projeto com fim previsto | + 66, 67, 68 | — |

Regra prática: escreve o documento quando a sua ausência já custou tempo a alguém — excepto os sete do §13, que se escrevem antes de custarem.